- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 15.05.2025 |  | № | 342 -па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об использовании донного грунта для предотвращения негативного воздействия вод в ходе выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории с. Бельцово Яковлевского муниципального округа

В соответствии с Правилами осуществления деятельности по восстановлению пропускной способности рек, использованию извлеченного донного грунта при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации или при возникновении чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством в области защиты населения и территории от  чрезвычайных ситуаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2024 года № 732, решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Яковлевского муниципального округа от 15 мая 2025 года № 13, руководствуясь Уставом Яковлевского муниципального округа,  Администрация Яковлевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Работы по восстановлению пропускной способности русла ручья Молчанов и двух ключей Безымянный организовать путем расчистки и дноуглубления русел, а также путем укрепления берегов песчано-гравийной наброской на участках проведения работ согласно актам обследования объектов и объемам выполнения работ.

- Мероприятия по предупреждению или ликвидации чрезвычайных ситуаций провести с использованием донного грунта:

- на первом участке - ручей Молчанов, протяженностью 5 км, средняя ширина русла от 3 до 5 метров, средняя глубина 1 метр с планируемым объемом извлекаемого (перемещаемого) донного грунта 10131,6 м3;

-  на втором участке - ключ Безымянный, протяженностью 2,5 км, средняя ширина русла от 1,5 до 3 метров, средняя глубина 1 метр с планируемым объемом извлекаемого (перемещаемого) донного грунта 2886,3 м3;

- на третьем участке - ключ Безымянный, протяженностью 2 км, средняя ширина с планируемым объемом извлекаемого (перемещаемого) донного грунта 4555,80 м3.

- Для проведения работ по восстановлению пропускной способности водных объектов привлечь силы и средства Агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии Приморского края в соответствии с утвержденным и согласованным Перечнем работ на 2025-2026 годы.

- Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального округа (Сомова О.В.)  обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Яковлевского муниципального округа.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Яковлевского муниципального округа |  | А.А. Коренчук |
| --- | --- | --- |